# Título del informe:

Informe de Avance del Proyecto EcoWaste — Diseño de Plataforma Web, Abril 2026

# Resumen Ejecutivo

El proyecto "Diseño de una plataforma web — EcoWaste" se encuentra en su etapa final de ejecución, con un avance real del 99% respecto a lo planificado. El cronograma tiene una duración total de 20 días laborables, iniciando el 25 de marzo de 2026 y con fecha de cierre prevista para el 22 de abril de 2026.

Las cuatro fases principales del proyecto (Iniciación, Planificación, Gestión de Requisitos y Seguimiento y Control) se han completado al 100%, respetando los plazos y los entregables establecidos. La única actividad pendiente corresponde al HITO 1: Presentación APF1, programado para el 22 de abril de 2026, fecha en la que se dará cierre formal al proyecto.

No se han identificado desviaciones significativas respecto al plan original ni riesgos que comprometan la entrega final. El equipo del proyecto (Javier, Daniel y Manuel) ha ejecutado los 16 paquetes de trabajo según lo planificado.

# Estado del cronograma

| Nombre de tarea | Duración | % Planificado | % REAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EcoWaste — Diseño de plataforma web | I: 25/03/26 F: 25/05/26 | 99% | 99% |
| FASE 1: INICIACIÓN | I: 25/03/26 F: 26/03/26 | 100% | 100% |
| FASE 2: PLANIFICACIÓN | I: 26/03/26 F: 2/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 3: GESTIÓN DE REQUISITOS | I: 13/04/26 F: 21/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 4: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO | I: 3/04/26 F: 10/04/26 | 100% | 100% |
| HITO 1: Presentación APF1 | 0 días | 99% | 99% |
| FASE 5: GESTIÓN Y ACUERDOS CON PROVEEDORES | I: 22/04/26 F: 27/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 6: MEDICIÓN Y ANÁLISIS | I: 28/04/26 F: 30/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 7: GESTIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD Y PRODUCTOS | I: 1/05/26 F: 6/05/26 | 100% | 100% |
| FASE 8: GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO | I: 7/05/26 F: 13/05/26 | 100% | 100% |
| HITO 2: Presentación APF2 | 0 días | 99% | 99% |

# Estado del presupuesto

| Nombre de tarea | Duración | % Planificado | % REAL |
| --- | --- | --- | --- |
| EcoWaste — Diseño de plataforma web | I: 25/03/26 F: 25/05/26 | 99% | 99% |
| FASE 1: INICIACIÓN | I: 25/03/26 F: 26/03/26 | 100% | 100% |
| FASE 2: PLANIFICACIÓN | I: 26/03/26 F: 2/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 3: GESTIÓN DE REQUISITOS | I: 13/04/26 F: 21/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 4: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO | I: 3/04/26 F: 10/04/26 | 100% | 100% |
| HITO 1: Presentación APF1 | 0 días | 99% | 99% |
| FASE 5: GESTIÓN Y ACUERDOS CON PROVEEDORES | I: 22/04/26 F: 27/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 6: MEDICIÓN Y ANÁLISIS | I: 28/04/26 F: 30/04/26 | 100% | 100% |
| FASE 7: GESTIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD Y PRODUCTOS | I: 1/05/26 F: 6/05/26 | 100% | 100% |
| FASE 8: GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO | I: 7/05/26 F: 13/05/26 | 100% | 100% |
| HITO 2: Presentación APF2 | 0 días | 100% | 100% |

# Recursos

El proyecto EcoWaste es ejecutado por un equipo interdisciplinario de tres integrantes, con responsabilidades distribuidas por fase según se detalla a continuación:

- Javier — Responsable de la Fase 1 (Iniciación) y de la Fase 4 (Seguimiento y Control del Proyecto). Encargado de la elaboración del alcance, objetivos, reportes de estado, actas de reunión y registro de cambios.

- Daniel — Responsable de la Fase 2 (Planificación). Encargado de la definición de requisitos, diseño de interfaz (UI) y experiencia de usuario (UX), cronograma, asignación de funcionalidades y presupuesto del proyecto.

- Manuel — Responsable de la Fase 3 (Gestión de Requisitos). Encargado de la gestión de requerimientos, clasificación funcional y no funcional, control de cambios y validación de requerimientos del sistema.