Proyecto Eco Waste

Curso:

Desarrollo de Software 1

Docente:

Roosevelt Vladimir, Lopez Uribe

Integrantes:

Cruz Rivera, Edwin Manuel – U22229593

Zumaeta Cabello, Javier Enrique – U24238256

Borja Castañeda, Daniel Orlando – U17201792

Lima – Perú

# INTRODUCCIÓN

# CAPITULO I: CASO DE NEGOCIO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el diseño de una plataforma web que permitirá a empresas del rubro de construcción gestionar y comercializar sus materiales sobrantes, facilitando su reutilización por terceros como recicladoras, pequeñas constructoras o personas naturales. El software tiene como finalidad de generar un entorno seguro y transparente en lo que corresponde a los desechos reutilizables que genera una construcción tradicional. Asimismo, la transparencia permitirá a las empresas a obtener certificaciones por el uso gestionado de recursos.

## ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA

### Misión

Desarrollar proyectos de construcción de alta calidad, optimizando el uso de recursos y gestionando responsablemente los residuos generados, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al bienestar de la sociedad.

### Visión

Ser una empresa constructora líder en el desarrollo de proyectos sostenibles, reconocida por su compromiso con el medio ambiente y la implementación de prácticas de economía circular en el sector construcción.

### Objetivo

Implementar un sistema web de gestión de economía circular que permita reutilizar, comercializar y reducir los residuos de construcción, disminuyendo el impacto ambiental y optimizando los costos operativos.

### Organigrama

## DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La constructora “Unión Allied”, se enfrenta a problemas para gestionar sus restos de materiales no utilizados (ladrillos, varillas, moldes, etc.), que terminan abandonado y al no existir un canal seguro para ofrecer estos residuos en muchas ocasiones son dejados en terminales no autorizados o vendidos de forma informal.

## VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se centrará en el diseño de una plataforma web, que permita a “Union Allied”, gestionar de forma eficiente sus residuos generados no utilizados. El software permitirá un registro empresarial y como persona natural, para garantizar la confianza de las transacciones y acuerdos dentro de la plataforma. El sistema permitirá la comunicación efectiva entre interesados, establecer precios estimados de los residuos promocionados, así como catálogo de materiales y medios de pago.

La plataforma denominada “EcoWaste”, permitirá reutilizar, comerciar y reducir materiales no utilizados de las obras de contratación. Asimismo, permitirá a la empresa generar beneficio económico resultado de la venta a bajo costo de residuos.

## OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA

Cómo objetivos estratégicos se tienen:

- Sostenibilidad Ambiental: Intentar reducir abandonados en un 70%.

- Rentabilizar excedentes: Generar ingresos por venta de sobrantes.

- Digitalización de procesos: Generar una plataforma web para trazabilidad total.

- Cumplimiento normativo: Eliminar disposición informal e ilegal.

- Posicionamiento de marca: Ser un líder en construcción sostenible.

- Confianza transaccional: Realizar el registro verificado de empresas y personas.

## ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO

- Costos del proyecto:

| Concepto | Tipo | Monto (USD) | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de la plataforma web (Recursos) | Inversión | $12,000 | Diseño UI/UX, frontend, backend, base de datos, pasarela de pago, testing |
| Infraestructura y hosting | Operación/año | $1,800 | Servidor cloud, dominio, certificado SSL, CDN |
| Capacitación del personal | Inversión | $800 | Entrenamiento a equipo de logística y almacén (2 sesiones) |
| Marketing y lanzamiento | Inversión | $1,500 | Difusión en sector construcción, ferias, redes |
| Mantenimiento y soporte | Operación/año | $2,400 | Corrección de bugs, actualizaciones, soporte técnico |
| Personal operativo (parcial) | Operación/año | $3,600 | Dedicación parcial de 1 persona para gestión de plataforma |

- Beneficios Estimados:

Beneficios estimados (anuales)

| Concepto | Tipo | Monto (USD) | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Venta de materiales excedentes | Directo | $9,600 | Ladrillos, varillas, moldes vendidos a bajo costo (~$800/mes) |
| Ahorro en disposición de residuos | Directo | $4,200 | Eliminación de costos de transporte a vertederos y almacenaje |
| Reducción de multas ambientales | Directo | $3,000 | Evitar sanciones por disposición informal/ilegal |
| Comisión por transacciones de terceros | Directo | $2,400 | Comisión del 5-8% si se abre a otras constructoras |
| Mejora de imagen corporativa | Intangible | — | Ventaja competitiva en licitaciones públicas con criterio ambiental |
| Datos para toma de decisiones | Intangible | — | Métricas de desperdicio para optimizar compras futuras |

Para poder realizar el cálculo de aproximadamente a partir de que mes se recuperaría la inversión primero hay que obtener cuánto sería el ingreso mensual e identificar los gastos mensuales de la operación, los cuáles se calculan de la siguiente manera:

Ingreso Mensual = (Ventas excedentes + ahorro + multas evitadas + comisiones) / 1 año

Gasto Mensual = (Hosting + mantenimiento + personal parcial) / 1 año

Teniendo así:
	Ingreso Mensual = $19200 / 12 = $1600

Gasto Mensual   = $7800 / 12 = $650

De esta manera, una vez obtenido el ingreso y el gasto mensual podemos ya obtener el beneficio neto mensual que sería la resta de ambos, quedando así un monto de $950 cada mes.

Teniendo en cuenta esto entonces, tenemos que el cálculo del periodo de recuperación de la empresa se obtendría de la división de los gastos iniciales (desarrollo, capacitación, marketing) entre el beneficio neto mensual:

Período de recuperación:

N = $14300 / $950 = 15.05 (15 meses)

Es así cómo podemos hacer el cálculo de que aproximadamente en el 15vo mes se estaría dando la recuperación de lo invertido por la empresa.

# CAPITULO II: ÁREAS DEL PROYECTO

## PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Véase Project Charter

### Elaboración del diagnóstico del proceso de desarrollo de software actual

#### Planificación

  - Entradas

    - Solicitud del cliente

    - Documentos de pedidos del cliente

    - Alcance preliminar del proyecto

    - Información del negocio (gestión de residuos)

  - Salidas

    - Cronograma del proyecto

    - Plan de gestión del proyecto (Project Charter)

    - Definición de alcance (Scope Statement)

    - Identificación de stakeholders

#### Analisis

  - Entradas

- Plan del proyecto

- Requerimientos iniciales del cliente

- Información de procesos actuales de la empresa

  - Salidas

- Documento de requerimientos funcionales (FRD)

- Documento de requerimientos no funcionales (NFR)

- Modelos de procesos (diagramas BPMN o flujo)

- Historias de usuario (User Stories)

- Casos de uso del sistema

#### Diseño

  - Entradas

- Documento de requerimientos (FRD y NFR)

- Historias de usuario

- Casos de uso

  - Salidas

- Prototipos UI/UX (wireframes y mockups en Figma)

- Arquitectura del sistema (diagrama de componentes)

- Diseño de base de datos (modelo entidad-relación)

- Diseño de interfaces (frontend)

- Especificaciones técnicas

#### Desarrollo

  - Entradas

- Diseño del sistema

- Prototipos UI/UX

- Arquitectura definida

  - Salidas

- Código fuente del sistema (frontend y backend)

- Base de datos implementada

- APIs funcionales

- Integración de pasarela de pago

- Módulos del sistema (registro, catálogo, comunicación, etc.)

#### Pruebas

  - Entradas

- Sistema desarrollado

- Casos de uso

- Requerimientos funcionales

  - Salidas

- Plan de pruebas

- Casos de prueba ejecutados

- Reportes de errores (bugs)

- Sistema validado

- Versión lista para producción

#### Implementación

  - Entradas

- Sistema validado

- Infraestructura disponible

- Salidas

- Plataforma desplegada en producción

- Configuración de hosting y dominio

- Sistema accesible para usuarios

- Manual de usuario

#### Mantenimiento

- Entradas

- Sistema en producción

- Reportes de usuarios

- Salidas

- Corrección de errores

- Actualizaciones del sistema

- Mejoras funcionales

- Reportes de mantenimiento

### Desarrollo del alcance del proyecto

### Establecimiento del cronograma

Ver el archivo: \01 Documentación\01.01 Proyecto\PY_Cronograma – EcoWaste.mpp

### Elaboración del presupuesto

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Eco-waste | EW-2026 |

| Entregable | Actividad | Tipo De Recurso | Nombre Del Recurso | Unidades | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. Planeación | Definición de Requisitos y Alcance | Personal | Analista de Sistemas / PM | Mes | 1 | $1,200 | $1,200 |
|  |  | Materiales | Suscripción IA (Copilot/GPT-4) | Mes | 4 | $20 | $80 |
| P2. Diseño | UX/UI y Prototipado | Personal | Diseñador Freelance | Mes | 1 | $900 | $900 |
|  |  | Materiales | Licencia Figma Starter | Mes | 1 | $15 | $15 |
| P3. Desarrollo | Construcción Frontend y Backend | Personal | Desarrollador Fullstack (Senior) | Mes | 3 | $1,800 | $5,400 |
|  |  | Máquinas | Laptop Desarrollo (Gama Media) | Unidad | 1 | $950 | $950 |
|  |  | Materiales | API / Librerías de Pago (Un solo pago) | Global | 1 | $150 | $150 |
| P4. Testing | Pruebas de Calidad y Despliegue | Materiales | Servidor de Pruebas (One-time setup) | Pago único | 1 | $200 | $200 |
|  |  | Máquinas | Monitor de Revisión | Unidad | 1 | $150 | $150 |
| Total |  |  |  |  |  |  | $9,045 |

| Tipo de Recurso | Totales (USD) |
| --- | --- |
| Personales (Cronograma Costo) | $7,500 USD |
| Materiales o Consumibles | $445 USD |
| Máquinas o No Consumibles | $1,100 USD |
| Totales | $9,045 |

### Establecimiento del estándar de ciclo de vida del proyecto

#### Planificación

  - Entradas

    - Solicitud del cliente

    - Documentos de pedidos del cliente

    - Alcance preliminar del proyecto

    - Información del negocio (gestión de residuos)

  - Salidas

    - Cronograma del proyecto

    - Plan de gestión del proyecto (Project Charter)

    - Definición de alcance (Scope Statement)

    - Identificación de stakeholders

#### Análisis

  - Entradas

- Plan del proyecto

- Requerimientos iniciales del cliente

- Información de procesos actuales de la empresa

  - Salidas

- Documento de requerimientos funcionales (FRD)

- Documento de requerimientos no funcionales (NFR)

- Modelos de procesos (diagramas BPMN o flujo)

- Historias de usuario (User Stories)

- Casos de uso del sistema

#### Diseño

  - Entradas

- Documento de requerimientos (FRD y NFR)

- Historias de usuario

- Casos de uso

  - Salidas

- Prototipos UI/UX (wireframes y mockups en Figma)

- Arquitectura del sistema (diagrama de componentes)

- Diseño de base de datos (modelo entidad-relación)

- Diseño de interfaces (frontend)

- Especificaciones técnicas

### Elaboración del registro de riesgo del proyecto

| Control De Riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versión | Descripción | Probabilidad/Impacto |
| R-001 | Cambios constantes en funcionalidades | Alta/Alta |

| Causa Raíz: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Falta de levantamiento adecuado con stakeholders |  |  |
| Comunicación insuficiente entre cliente y equipo técnico |  |  |
| Suposiciones no validadas |  |  |
| Evento de riesgo: |  |  |
| Cambios frecuentes en los requerimientos durante el desarrollo. |  |  |
| Consecuencias: |  |  |
| Retrasos en el cronograma |  |  |
| Posible incumplimiento del alcance inicial |  |  |
| Disminución de la calidad del producto |  |  |
| Desgaste del equipo |  |  |
| Afectados: |  |  |
| Equipo de desarrollo (retrabajo constante) |  |  |
| Jefe de proyecto / Cliente (expectativas no cumplidas) |  |  |
| Stakeholders finales (producto inconsistente) |  |  |
| Impactos en el proyecto: |  |  |
|  | SI | NO |
| Presupuesto | X |  |
| Cronograma | X |  |
| Alcance | X |  |
| Calidad | X |  |
| Planes de contingencia: |  |  |
| Congelar temporalmente nuevos requerimientos |  |  |
| Reestimar tiempos y costos |  |  |
| Ajustar alcance con aprobación del cliente |  |  |
| Responsable del Riesgo |  |  |
| Jefe de Proyecto |  |  |
| Stakeholders |  |  |

## GESTIÓN DE REQUISITOS

### Elaboración del proceso de gestión de requerimientos

| Control De Versiones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| EWPlan v1 | 18/04/2026 | Project Manager | Project Manager | 21/04/2026 | Define los procedimientos estandarizados |

ACTIVIDADES DE REQUISITOS: DESCRIBIR CÓMO SE PLANIFICARÁN, SEGUIRÁN Y REPORTARÁN ESTAS ACTIVIDADES.

Procedimiento 1: Plan de levantamiento estructurado - Definir stakeholders clave (cliente, usuarios finales, negocio, TI). - Calendarizar entrevistas, workshops y sesiones de discovery. - Usar plantillas estándar (historias de usuario, casos de uso). - Entregable: Documento inicial de requerimientos (baseline v1)

Procedimiento 2: Gestión mediante backlog centralizado - Registrar todos los requisitos en una herramienta (Jira, Notion, Azure DevOps). - Cada requisito debe incluir: - Descripción clara - Criterios de aceptación - Prioridad - Responsable - El backlog actúa como fuente única de verdad.

Procedimiento 3: Validación iterativa con stakeholders - Realizar sesiones periódicas (semanales o quincenales). - Validar prototipos (Figma) y flujos antes de documentar en firme. - Ajustar requerimientos en función del feedback. - Entregable: Requisitos validados y aprobados por negocio.

Procedimiento 4: Trazabilidad de requisitos - Crear una matriz de trazabilidad: - Requisito → diseño → prototipo → entregable esperado

Procedimiento 5: Reportes de estado de requisitos - Reporte quincenal que incluya: - Requisitos definidos vs pendientes - Cambios solicitados - Riesgos asociados - Compartido con stakeholders y proveedor externo.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN: DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIOS AL PRODUCTO, SERVICIO O REQUERIMIENTO; CÓMO SE ANALIZARÁN LOS IMPACTOS; CÓMO SE RASTREARÁN, MONITOREARÁN, Y REPORTARÁN, Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS PARA APROBAR DICHOS CAMBIOS.

Procedimiento 1: Solicitud formal de cambios (Change Request - CR) - Todo cambio debe registrarse formalmente: - Descripción del cambio - Justificación - Impacto esperado - No se aceptan cambios “informales”.

Procedimiento 2: Análisis de impacto Antes de aprobar un cambio se evalúa: - Impacto en alcance - Impacto en cronograma - Impacto en costos - Impacto en diseño ya validado Entregable: Informe de impacto del cambio.

Procedimiento 3: Comité de control de cambios (CCB) - Grupo responsable de aprobar/rechazar cambios: - Project Manager - Representante del cliente - Define si el cambio: - Se aprueba - Se posterga - Se rechaza

Procedimiento 4: Versionado de requisitos - Mantener versiones del documento: - v1.0 (baseline inicial) - v1.1, v1.2 (cambios menores) - Cada versión debe registrar: - Qué cambió - Quién lo aprobó - Fecha

Procedimiento 5: Monitoreo y reporte de cambios - Indicadores clave: - Nº de cambios por fase - Cambios aprobados vs rechazados - Cambios críticos - Reporte periódico para control del proyecto.

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS: DESCRIBIR COMO SE PRIORIZARÁN LOS REQUISITOS.

Procedimiento 1: Método MoSCoW Clasificación: - Must have (obligatorio) - Should have (importante) - Could have (deseable) - Won’t have (no incluido)

Procedimiento 2: Valor de negocio vs esfuerzo - Evaluar cada requisito según: - Valor para el negocio - Complejidad estimada - Priorizar los de alto valor y bajo esfuerzo

Procedimiento 3: Priorización por riesgo - Dar prioridad a requisitos: - Técnicamente complejos - Críticos para seguridad - Permite reducir incertidumbre temprano.

Procedimiento 4: Priorización basada en dependencias - Identificar requisitos que desbloquean otros. - Ejemplo: - Login → necesario antes de pagos - Se priorizan los “bloqueantes”.

### Definición de requerimientos (Funcionales/No Funcionales)

Ver el archivo: \01 Documentación\01.03 Diseño\ Requerimientos Funcionales.doc

### Elaboración de solicitud de cambios a los requerimientos

| Control De Versiones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| SC-006 | Usuario Final | Equipo de desarrollo/ProjectManager | Project Manager | 10/05/2026 | Añadir opción de chat en tiempo real |

| Nombre del proyecto | Siglas del Proyecto | Solicitantes del Cambio |
| --- | --- | --- |
| Eco-Waste | EW-2026 | Usuario Final |

| Tipo De Cambio Requerido |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción Correctiva |  | x | Reparación Por Defecto |  |
| Acción Preventiva |  |  | Cambio En El Plan De Proyecto |  |
| Definición Del Problema O Situación Actual: Defina Y Acote El Problema Que Se Va A Resolver, Distinguiendo El Problema De Sus Causas, Y De Sus Consecuencias. |  |  |  |  |
| La comunicación a esta instancia solo es posible por medios externos como email, teléfono o WhatsApp. |  |  |  |  |
| El usuario puede perder interés o generar confusión al no tener un acuerdo directo con el vendedor de forma rápida y segura. |  |  |  |  |
| Descripción Detallada Del Cambio Solicitado: Especifique Con Claridad El Cambio Solicitado, Precisando El Qué, Quién, Cómo, Cuándo Y Dónde. |  |  |  |  |
| El usuario requiere que exista una comunicación entre compradores y vendedores en la plataforma para realizar acuerdos antes de la transacción de dinero |  |  |  |  |
| Razón Por La Que Se Solicita El Cambio: Especifique Con Claridad Porque Motivos O Razones Solicita El Cambio, Porque Motivos Elige Este Curso De Acción Y No Otro Alternativo, Y Qué Sucedería Si El Cambio No Se Realiza. |  |  |  |  |
| Se solicita el cambio debido a que simplificaría la comunicación entre vendedor y comprador al tener un chat en tiempo real, sin necesidad de salir de la plataforma. |  |  |  |  |
| Además de evitar la deserción de la aplicación al tener un chat embebido en la plataforma, los acuerdos previos a la transacción impedirían conflictos internos en la venta. |  |  |  |  |
| Efectos En El Proyecto |  |  |  |  |
| En El Corto Plazo |  |  | En El Largo Plazo |  |
| Retraso en el cronograma estipulado a la fase de diseño |  |  | Sobrecarga de base de datos con información de chats antiguos |  |
| Replanteo de tareas en los desarrolladores y diseñadores |  |  | Mayor infraestructura para soportar una amplia bandeja de mensajes |  |
| Efectos Extra Empresariales En Clientes, Mercados, Proveedores, Gobierno, Etc. |  |  |  |  |
| Para el usuario final, la opción de chat sería fácil y cómodo. Además de evitar malentendidos antes de las transacciones. |  |  |  |  |
| Revisión Del Comité De Control De Cambios |  |  |  |  |
| Fecha De Revisión | 05/05/2026 |  |  |  |
| Efectuada Por | Project Manager (PM) |  |  |  |
| Resultados De Revisión (Aprobada/Rechazada) | En Revision: Pendiente de análisis de impacto, costo y cronograma |  |  |  |
| Responsable De Aplicar/Informar | PM a desarrolladores e stakeholders |  |  |  |
| Observaciones Especiales | Aun se esta evaluado si es viable en costo/tiempo |  |  |  |

### Desarrollo de formato para validación de los requerimientos

Ver el archivo: \01 Documentación\01.03 Diseño\ Validación de requerimientos.docx

## SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

### Elaboración de reportes de estado actual del proyecto

Ver el archivo: \01 Documentación\01.01 Proyecto\ Estado_Actual_Proyecto.docx

### Realización del registro y seguimiento de problemas y riesgos

| ID | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Mala definición de requerimientos | Cambios constantes en funcionalidades | Alta | Alto | Crítico | Prototipado rápido: Entregar un diseño navegable (Figma) antes de programar una sola línea de código para recibir feedback real. |
| R2 | Retrasos en el desarrollo | Incumplimiento de plazos | Alta | Medio | Alto | Uso de IA y Sprint Review: Utilizar Copilot/GPT para acelerar el código y realizar entregas funcionales cada 15 días para detectar cuellos de botella. |
| R3 | Seguridad de la información | Robo o filtración de datos | Media | Alto | Alto | Tokenización y SSL: Usar autenticación mediante proveedores externos (Google/Auth0) para no almacenar contraseñas y cifrar la base de datos desde el día 1. |
| R4 | Falta de integración de pagos | Problemas con pasarelas de pago | Media | Medio | Medio | Webhooks y Sandbox: Realizar pruebas en los entornos de desarrollo de las pasarelas (Stripe/MercadoPago) antes de la fase final de construcción. |
| R5 | Costos mayores a lo estimado | Incremento en recursos o tiempo | Media | Alto | Alto | Presupuesto Cerrado por Fase: No avanzar a la siguiente fase si la actual superó el 10% del costo previsto, ajustando el alcance (MVP). |
| R6 | Dependencia de terceros | Fallas en servicios externos | Baja | Medio | Bajo | Arquitectura Desacoplada: Diseñar el sistema para que, si una API falla, la plataforma siga funcionando (ej: si falla el mapa, que el registro manual sea posible). |

### Desarrollo de actas y seguimiento de acciones pendientes (Lista de acciones pendientes y Actas de reunion)

Véase Archivo 01 Documentación\01.02 Analisis\Acta – EcoWaste

- Lista actas

| Código | Fecha | Participantes | Objetivo de la reunión | Conclusión principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | 02/03/2026 | Cliente, Project Manager, Equipo de Desarrollo | Reunión de inicio (Kick-off) del proyecto | Se aprobó el alcance inicial, cronograma, metodología Scrum y canales de comunicación. |
| AR-002 | 16/03/2026 | Project Manager, Equipo de Desarrollo | Revisión del levantamiento de requerimientos | Se validaron los requerimientos funcionales y se identificaron mejoras solicitadas por el cliente. |
| AR-003 | 30/03/2026 | Cliente, Arquitecto de Software, Equipo de Desarrollo | Presentación del diseño de arquitectura | Se aprobó la arquitectura propuesta y el modelo de base de datos inicial. |
| AR-004 | 13/04/2026 | Scrum Master, Equipo de Desarrollo | Seguimiento del Sprint 1 | Se revisó el avance del desarrollo y se acordó priorizar el módulo de autenticación. |
| AR-005 | 27/04/2026 | Cliente, Project Manager | Revisión del primer incremento del sistema | El cliente aprobó las funcionalidades implementadas y solicitó mejoras en la interfaz de usuario. |
| AR-006 | 11/05/2026 | Equipo de Desarrollo, QA Tester | Revisión de incidencias detectadas | Se definieron acciones para corregir errores y mejorar el rendimiento del sistema. |
| AR-007 | 25/05/2026 | Cliente, Equipo de Desarrollo | Evaluación de solicitudes de cambio | Se aprobaron modificaciones al módulo de usuarios y se rechazaron cambios fuera del alcance. |
| AR-008 | 15/06/2026 | Cliente, Project Manager, Proveedor de pagos | Seguimiento del avance general | Se aprobó la migración de la pasarela de pago y se confirmó el cumplimiento del cronograma actualizado. |
| AR-009 | 13/07/2026 | Equipo de Desarrollo, QA Tester | Revisión de pruebas integrales | Se validó la estabilidad del sistema y se programaron las pruebas de aceptación con el cliente. |
| AR-010 | 10/08/2026 | Cliente, Project Manager, Equipo de Desarrollo | Aceptación funcional del sistema | El cliente aprobó la mayoría de funcionalidades y solicitó ajustes menores antes de la entrega final. |
| AR-011 | 24/08/2026 | Cliente, Project Manager | Cierre administrativo del proyecto | Se confirmó el cumplimiento de los entregables, la documentación y el inicio del período de garantía. |

### Elaboración de registros de cambios del proyecto

| Código | Fecha | Solicitada por | Descripción | Estado | Decisión | Fecha de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-001 | 10/03/2026 | Cliente (Unión Allied) | Agregar módulo de reportes para ventas de residuos | Aprobado | Incluir el cambio y actualizar la documentación del proyecto | 25/03/2026 |
| SC-002 | 24/03/2026 | Usuario final | Mejorar la interfaz de publicación de materiales | Aprobado | Rediseño parcial de la experiencia de usuario | 08/04/2026 |
| SC-003 | 09/04/2026 | Project Manager | Ajustar el cronograma por retraso en el desarrollo del backend | Aprobado | Replanificación del cronograma | 15/04/2026 |
| SC-004 | 23/04/2026 | QA Tester | Corrección de error en el registro de usuarios | Aprobado | Corrección inmediata del defecto | 28/04/2026 |
| SC-005 | 07/05/2026 | Área legal | Incorporar términos y condiciones obligatorios | Aprobado | Implementación por cumplimiento normativo | 20/05/2026 |
| SC-006 | 21/05/2026 | Cliente | Permitir el registro como persona natural y empresa | Aprobado | Ajuste del módulo de usuarios | 10/06/2026 |
| SC-007 | 05/06/2026 | Proveedor de pagos | Cambiar la integración de PayPal por Stripe | Aprobado | Migración de la pasarela de pago | 30/06/2026 |
| SC-008 | 18/06/2026 | Equipo de desarrollo | Optimización de la base de datos por rendimiento | Aprobado | Optimización de consultas e índices | 05/07/2026 |
| SC-009 | 03/07/2026 | Usuario final | Mejorar los tiempos de carga del sistema | Aprobado | Optimización del frontend | 15/07/2026 |
| SC-010 | 17/07/2026 | Marketing | Integración con redes sociales | Rechazado | Funcionalidad fuera del alcance del proyecto | 24/07/2026 |
| SC-011 | 29/07/2026 | Usuario final | Mostrar precios sugeridos automáticamente | Rechazado | Funcionalidad fuera del alcance y cronograma | 05/08/2026 |
| SC-012 | 08/08/2026 | Soporte técnico | Implementar un sistema de registro (logs) de errores | En evaluación | Pendiente de análisis para una siguiente versión | - |
| SC-013 | 18/08/2026 | Cliente | Añadir geolocalización de materiales | Rechazado | Requiere ampliación del alcance y presupuesto | 25/08/2026 |
| SC-014 | 25/08/2026 | Project Manager | Reducir funcionalidades debido a restricciones presupuestarias | Aprobado | Ajuste del alcance para la versión MVP | 31/08/2026 |
| SC-015 | 30/08/2026 | Usuario final | Añadir opción de chat en tiempo real | En evaluación | Pendiente de análisis de impacto, costo y cronograma | - |

## GESTIÓN Y ACUERDOS CON PROVEEDORES

### Clasificación de las adquisiciones

Vease: 01 Documentacion/01.05 Acuerdos/Matriz Adquisiciones Proyecto

### Evaluación de las adquisiciones

Vease: 01 Documentacion/01.05 Acuerdos/Plan Gestion Adquisiciones

### Elaboración de contrato

Vease: 01 Documentacion/01.05 Acuerdos/Elaboracion Contrato

### Informe del estado de las adquisiciones

| Proveedor | Descripción |
| --- | --- |
| TechNova Solutions | Empresa especializada en desarrollo web empresarial |
| SoftGreen Technologies | Empresa enfocada en software sostenible y cloud |
| InnovaCode Studio | Startup tecnológico con metodologías ágiles |

| N° | Criterio | Descripción específica del criterio | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantía del servicio | El proveedor deberá ofrecer una garantía mínima de 12 meses posteriores a la puesta en producción, cubriendo la corrección de errores, fallos funcionales y defectos de desarrollo sin costo adicional. Se otorgará mayor puntuación a garantías de 24 meses o más. | 1 |
| 2 | Soporte y mantenimiento | Disponibilidad de soporte técnico posterior a la implementación, incluyendo atención de incidencias, mantenimiento correctivo y evolutivo y disponibilidad de canales de atención. | 2 |
| 3 | Comunicación y gestión del proyecto | Disponibilidad para reuniones periódicas de seguimiento, entregas incrementales, herramientas de gestión (Jira, Trello, Azure DevOps) y comunicación constante durante todo el proyecto. | 3 |
| 4 | Reputación del proveedor | Experiencia demostrable mediante portafolio, casos de éxito, referencias de por lo menos 5 clientes importantes, de 6 a más años de experiencia, certificaciones y nivel de satisfacción obtenido en proyectos similares. | 4 |
| 5 | Tiempo de entrega | Capacidad para entregar el sistema dentro del cronograma establecido. Se evaluará el cumplimiento de hitos, planificación realista y experiencia entregando proyectos en los tiempos comprometidos. | 5 |
| 6 | Precio del proyecto | Costo total de desarrollo, implementación y puesta en marcha, considerando licencias, infraestructura, capacitación y costos adicionales. Se valorará la mejor relación costo-beneficio, no únicamente el menor precio. | 6 |
| 7 | Experiencia en proyectos similares | Experiencia comprobada en el desarrollo de plataformas web, marketplaces, sistemas de comercio electrónico, integración de pasarelas de pago, gestión de usuarios y aplicaciones empresariales similares. | 7 |
| 8 | Escalabilidad | Capacidad de la solución para soportar un crecimiento futuro en número de usuarios, publicaciones, órdenes de compra y funcionalidades, mediante una arquitectura modular, mantenible y preparada para futuras integraciones. | 8 |
| 9 | Tecnologías utilizadas | Uso de tecnologías modernas, ampliamente adoptadas y con soporte a largo plazo (frameworks actuales, arquitecturas escalables, APIs REST, bases de datos robustas, control de versiones, integración continua y buenas prácticas de desarrollo). | 9 |
| 10 | Seguridad del software | Implementación de mecanismos de seguridad como autenticación segura (JWT/OAuth2), autorización basada en roles, cifrado de contraseñas (bcrypt o Argon2), cifrado de datos sensibles (TLS/HTTPS), protección contra ataques OWASP Top 10 (informe estandarizado que destaca los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web; como: SQL Injection, XSS, CSRF, etc.), validación de entradas, gestión segura de sesiones, registro de auditoría y cumplimiento de buenas prácticas para la integración con pasarelas de pago y protección de datos personales. | 10 |

| Criterio | Peso | TechNova Solutions | SoftGreen Technologies | InnovaCode Studio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio del proyecto | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Experiencia en proyectos similares | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Tiempo de entrega | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Tecnologías utilizadas | 9 | 5 | 5 | 4 |
| Soporte y mantenimiento | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Seguridad del software | 10 | 5 | 4 | 4 |
| Escalabilidad | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Comunicación y gestión | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Garantía del servicio | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Reputación del proveedor | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Total | 55 | 254 | 225 | 220 |

| Proveedor | Puntaje Total |
| --- | --- |
| TechNova Solutions | 254 |
| SoftGreen Technologies | 225 |
| InnovaCode Studio | 220 |

| Aspecto evaluado | Justificación de la selección de TechNova Solutions |
| --- | --- |
| Resultado obtenido | Obtuvo el mayor puntaje ponderado (254 puntos), superando a SoftGreen Technologies (225) e InnovaCode Studio (220). |
| Seguridad del software (Peso 10) | Alcanzó la máxima calificación. Este criterio fue el más importante debido a que la plataforma gestionará datos personales, órdenes de compra y pagos electrónicos, requiriendo altos estándares de ciberseguridad. |
| Tecnologías utilizadas (Peso 9) | Emplea tecnologías modernas y escalables que facilitan el mantenimiento, la integración con nuevos servicios y la evolución futura del sistema. |
| Escalabilidad (Peso 8) | Su propuesta permite incorporar nuevas funcionalidades y soportar el crecimiento de usuarios y transacciones sin afectar el rendimiento. |
| Experiencia en proyectos similares (Peso 7) | Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de plataformas web empresariales y marketplaces, reduciendo el riesgo durante la ejecución del proyecto. |
| Precio del proyecto (Peso 6) | Aunque no presentó la oferta de menor costo, ofrece una mejor relación costo-beneficio considerando la calidad técnica y la seguridad de la solución. |
| Fortalezas adicionales | Obtuvo buenas calificaciones en soporte y mantenimiento, reputación del proveedor, comunicación y gestión del proyecto, y garantía del servicio, demostrando capacidad para brindar acompañamiento durante todo el ciclo de vida del software. |
| Conclusión | Se seleccionó a TechNova Solutions por obtener la mayor puntuación global y destacar en los criterios de mayor importancia para el proyecto, especialmente seguridad, tecnologías utilizadas, escalabilidad y experiencia, asegurando una solución confiable, segura y preparada para el crecimiento futuro. |

# CAPITULO III: ÁREAS DE SOPORTE DEL PROYECTO

## MEDICIÓN Y ANÁLISIS

### Procesos de medición y análisis

| Tipos de Funciones en dl Software |  |
| --- | --- |
| Entradas externas (EI) | Formulario de Registro Lectura por código de barras |
| Salidas externas (EO) | Reporte |
|  | Formato de Impresion Pantalla de consulta |
|  | Notificacion |
| Consultas externas (EQ) | Validaciones Consulta a BD Detalle de un Producto o Servicio Listados |
| Archivos lógicos internos (ILF) | INSERT en BD UPDATES DELETE |
| Archivos de interfaz externa (EIF) | API externo |
|  | Servicios Web |
|  | Servicios Rest |

### Elaboración de métricas del proyecto

|  | Baja | Media | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| EI | 3 | 4 | 6 |
| EO | 4 | 5 | 7 |
| EQ | 3 | 4 | 6 |
| ILF | 7 | 10 | 15 |
| EIF | 5 | 7 | 10 |

### Realización del registro de mediciones

Vease: 01 Documentacion/01.02 Analisis/EcoWaste PuntosFuncion

## GESTIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS

### Designación del equipo de QA

TABLA SENCILLA PARA DESCRIBIR COMO NOS ORDENAREMOS COMO EQUIPO DE QA

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Manuel | Jefe de QA |
| Daniel | Especialista QA |
| Javier | Analista QA |

### Establecimiento de proceso de QA

Vease: 01 Documentacion/01.04 Calidad/Plan de Pruebas

### Realización del registro de no conformidades de QA (Checklist)

Vease: 01 Documentacion/01.04 Calidad/Inspecccion Calidad

### Elaboración del informe de seguimiento a las revisiones de QA

| ID | Nombre | Prioridad | Casos de Prueba | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-001 | Validación de RUC | Alta | [CP001, CP002] | Es fundamental para garantizar registros únicos y válidos de empresas. |
| IC-002 | Validación de DNI | Alta | [CP003, CP004] | Permite asegurar la identificación correcta y verificar mayoría de edad. |
| IC-003 | Gestión de autenticación | Alta | [CP007, CP008, CP009] | Garantiza la seguridad y acceso adecuado al sistema. |
| IC-004 | Visualización y edición de perfil | Media | [CP005, CP006] | Permite al usuario consultar y actualizar su información personal. |
| IC-005 | Publicación de materiales | Alta | [CP010, CP011] | Asegura la correcta creación de publicaciones y validación de archivos multimedia. |
| IC-006 | Control de tamaño de imágenes | Media | [CP011] | Previene sobrecarga del sistema y errores de almacenamiento. |
| IC-007 | Búsqueda de materiales | Alta | [CP012, CP013] | Facilita la localización eficiente de artículos y materiales. |
| IC-008 | Filtrado y ordenamiento | Media | [CP014, CP015] | Mejora la experiencia del usuario al organizar resultados relevantes. |
| IC-009 | Validación de mensajería interna | Alta | [CP016, CP017] | Garantiza una comunicación estable y controlada entre usuarios. |
| IC-010 | Generación de notificaciones | Media | [CP018, CP019] | Permite informar eventos relevantes en tiempo real a los usuarios. |
| IC-011 | Gestión de solicitudes de compra | Alta | [CP020, CP021] | Asegura que las solicitudes solo sean realizadas por usuarios válidos. |
| IC-012 | Consulta de estado de transacción | Alta | [CP022] | Permite al usuario realizar seguimiento del proceso de compra y estados asociados. |

## GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

### Proceso de gestión de la configuración

https://github.com/dabo96/ProyectoEcoWaste

### Plan de gestión de configuración

-	Objetivos:

- Asegurar la trazabilidad de cada cambio realizado sobre los entregables del proyecto EcoWaste.

- Garantizar que todas las versiones de los entregables estén disponibles, identificadas y aprobadas.

- Evitar modificaciones no autorizadas que puedan afectar el alcance, costo o cronograma del proyecto.

-	Elementos de configuración:

- Project Charter y plan de gestión del proyecto.

- Documento de requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio.

- Matriz de trazabilidad de requerimientos y casos de uso.

- Diseño UI/UX (wireframes, mockups y prototipos).

- Código fuente de la plataforma EcoWaste y scripts de base de datos.

- Manuales de usuario, documentación técnica y material de capacitación.

-	Los métodos de configuración:

- Asignación de un código único a cada entregable (ej. AN , PY , RN-01, CU-01).

- Uso de un sistema de control de versiones para el código fuente (Git con repositorios en GitHub o GitLab).

- Numeración secuencial de versiones para documentos (1.0, 1.1, 2.0, etc.).

- Registro de fecha, autor, revisor y motivo en cada versión.

- Etiquetado claro de archivos con nombre, versión y estado (borrador, revisado, aprobado).

-	El control de cambios:

- Toda solicitud de cambio debe ser documentada formalmente mediante una ficha de cambio.

- El comité de control de cambios (sponsor, gerente de proyecto y líder técnico) evalúa cada solicitud.

- Los cambios aprobados se incorporan en una nueva versión del entregable.

- Se actualiza la matriz de trazabilidad cuando un cambio impacta requerimientos casos de uso.

- Se comunica el cambio a todos los stakeholders involucrados.

-	Actividades de seguimiento:

- Revisión quincenal del estado de los entregables y sus versiones vigentes.

- Auditorías mensuales para verificar que la configuración aprobada coincide con la implementada.

- Validación de que todos los cambios cuenten con su aprobación formal antes del despliegue.

- Verificación periódica de los respaldos del código fuente y la documentación.

- Generación de reportes de control de versiones para la revisión del sponsor.

### Entorno de gestión de la configuración

-	Herramientas:

- GitHub para el control de versiones del código fuente y la documentación técnica del proyecto.

- Figma para el diseño colaborativo de wireframes, mockups y prototipos de la interfaz UI/UX.

- Microsoft Project para la elaboración y seguimiento del cronograma del proyecto y diagrama de Gantt.

-	Tecnologías:

- React como framework de frontend para construir una interfaz responsive y dinámica.

- Node.js con Express como backend para gestionar la lógica de negocio y la API REST.

- PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional para almacenar usuarios, publicaciones y transacciones.

- AWS (Amazon Web Services) como proveedor cloud para hosting, almacenamiento de archivos y respaldos automáticos.

-	Recursos utilizados:

- Recursos humanos: equipo de proyecto conformado por un gerente de proyecto, dos desarrolladores, un diseñador UI/UX y un analista de calidad.

- Recursos tecnológicos: equipos de cómputo, licencias de software (IDEs, Figma, Office) y servicios cloud contratados.

- Recursos financieros: presupuesto aprobado de USD 14,300 para la inversión inicial y USD 7,800 anuales para la operación.

### Repositorio de información del proyecto

### Registro de seguimiento

https://github.com/dabo96/ProyectoEcoWaste

# CAPITULO IV: SCRUM

## INICIO

### Desarrollo de la visión del proyecto

- Alineación con la misión y visión de la empresa

La misión de Unión Allied es desarrollar proyectos de construcción de alta calidad, optimizando el uso de recursos y gestionando responsablemente los residuos generados, mientras que su visión apunta a posicionarse como una constructora líder en sostenibilidad y economía circular.

En este sentido, el proyecto EcoWaste nace como una herramienta que operacionaliza ambos principios: convierte la gestión responsable de residuos —parte de la misión— en una ventaja competitiva medible y visible —parte de la visión— a través de la digitalización.

- Visión del producto

EcoWaste será una plataforma web que permitirá a Unión Allied, y posteriormente a otras empresas del rubro, gestionar, publicar y comercializar sus materiales sobrantes (ladrillos, varillas, moldes, entre otros), conectando a estas empresas con recicladoras, pequeñas constructoras y personas naturales interesadas, en un entorno digital seguro, trazable y transparente.

Esta visión responde directamente al objetivo definido por la empresa: implementar un sistema web de economía circular que reutilice, comercialice y reduzca los residuos de construcción, disminuyendo el impacto ambiental y optimizando costos operativos.

- Declaración de alcance (Scope Statement)

Incluye (dentro del alcance del MVP):

  - Módulo de registro de usuarios (empresa y persona natural)

  - Catálogo de publicación de materiales sobrantes con fichas técnicas

  - Sistema de comunicación entre oferente e interesado

  - Pasarela de pago (integración inicial)

  - Panel de reportes básicos de ventas de residuos

  - Diseño responsivo (adaptable a dispositivos móviles)

No incluye (fuera del alcance inicial):

  - Integración con redes sociales (rechazado según SC-010)

  - Geolocalización de materiales (en evaluación, no confirmado para el MVP)

  - Expansión a otros países fuera de Perú

  - Módulo de precios estimados/sugeridos

Objetivo del proyecto (alineado a Scrum)

Entregar de forma incremental, mediante sprints, una plataforma funcional que permita a Unión Allied cumplir su misión de gestión responsable de residuos y avanzar hacia su visión de liderazgo en sostenibilidad, reduciendo en un 70% el abandono/disposición informal y generando ingresos por la venta de excedentes.

Criterios de éxito

  - Plataforma desplegada y operativa en producción

  - Reducción medible de materiales dispuestos informalmente (alineado a la misión)

  - Adopción por parte de al menos un grupo piloto de usuarios (internos y externos)

  - Recuperación de la inversión en el plazo estimado (15 meses)

  - Contribución visible al posicionamiento de la empresa como referente en economía circular (alineado a la visión)

### Definición de los roles de Scrum

| Rol | Integrante(s) asignado(s) | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Javier Zumaeta Cabello | Define y prioriza el backlog del producto, representa la voz del cliente (Unión Allied) y valida que los entregables cumplan con la visión y el alcance del proyecto. |
| Scrum Master (SM) | Edwin Cruz Rivera | Facilita el proceso Scrum, elimina impedimentos del equipo, asegura el cumplimiento de las ceremonias (planning, daily, review, retrospectiva) y protege al equipo de interrupciones externas. |
| Equipo de Desarrollo (ST) | Edwin Cruz Rivera, Javier Zumaeta Cabello, Daniel Borja Castañeda | Responsable del diseño, desarrollo, pruebas e implementación de los incrementos funcionales de la plataforma EcoWaste en cada sprint. |

### Desarrollo de las épicas

| Épicas | Descripción |
| --- | --- |
| Épica 1: Registro y gestión de usuarios | Como usuario (empresa o persona natural), quiero poder registrarme y verificar mi identidad en la plataforma, para poder participar de forma confiable en la compra o venta de materiales sobrantes. |
| Épica 2: Catálogo de materiales sobrantes | Como empresa constructora, quiero publicar mis materiales sobrantes con fichas técnicas detalladas, para que los interesados puedan conocer sus características antes de contactarme. |
| Épica 3: Comunicación entre usuarios | Como usuario interesado, quiero comunicarme directamente con quien publica el material, para coordinar detalles de la transacción de forma segura dentro de la plataforma. |
| Épica 4: Precios y valoración de materiales | Como empresa constructora, quiero recibir precios sugeridos automáticamente para mis materiales publicados, para fijar valores competitivos sin necesidad de investigar el mercado manualmente. |
| Épica 5: Pagos y transacciones | Como usuario comprador, quiero pagar de forma segura dentro de la plataforma, para completar la transacción sin depender de acuerdos informales. |
| Épica 6: Reportes y trazabilidad | Como Project Manager de Unión Allied, quiero visualizar reportes del estado de ventas y residuos gestionados, para medir el impacto del proyecto frente a los objetivos de sostenibilidad. |
| Épica 7: Configuración y arquitectura base | Como equipo de desarrollo, quiero contar con la configuración y arquitectura base del sistema (entorno, infraestructura, estructura del proyecto), para tener una base técnica sólida sobre la cual construir el resto de las funcionalidades. |

### Creación del producto backlog priorizado

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\EcoWaste_Product_Backlog

### Creación del producto backlog priorizado

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Cronograma

## SPRINT I

### Historias de usuario y estimación

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint I\ EcoWaste_Historias de usuario Sprint I

Sprint backlog

### Evidencia del daily

- Avance día 1:

- Avance día 2:

- Avance día 3:

- Avance día 4:

- Avance día 5:

- Avance día 6:

- Avance día 7:

- Avance día 8:

- Avance día 9:

- Avance día 10:

### Acta retrospectiva

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint I\EcoWaste_Acta_Retrospectiva_Sprint I

### Actualización de product backlog

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint I\EcoWaste_Product_Backlog Sprint I

### Casos de prueba

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint I\EcoWaste_Casos de prueba

## SPRINT II

### Historias de usuario y estimación

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint II\ EcoWaste_Historias de usuario Sprint II

Sprint backlog

### Evidencia del daily

- Avance día 1:

- Avance día 2:

- Avance día 3:

- Avance día 4:

- Avance día 5:

- Avance día 6:

- Avance día 7:

- Avance día 8:

- Avance día 9:

- Avance día 10:

### Acta retrospectiva

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint I\EcoWaste_Acta_Retrospectiva_Sprint II

### Actualización de product backlog

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\Sprint I\EcoWaste_Product_Backlog_Sprint II

### Casos de prueba

Véase en \ProyectoEcoWaste\01 Documentación\Scrum\EcoWaste_Casos de prueba