| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| IC-001 | Edwin Cruz QA | Daniel Borja QA | Javier QA | 26/05/2026 | Revisar caso de prueba 001, 002: Validacion de RUC |

INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº …

| Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  |  | Siglas del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eco Waste |  |  |  |  |  |  | EW-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Entregable Inspeccionado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase |  |  | ENTREGABLE 2º NIVEL |  |  |  |  | ENTREGABLE 3º NIVEL |  |  |  | Paquete de Trabajo |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal de calidad UX detectaron que el registro de usuarios no valida que el RUC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE LA INSPECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos de la Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el caso de prueba 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar el caso de prueba 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONA |  | ROL EN EL PROYECTO |  |  |  | ROL DURANTE LA INSPECCIÓN |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |
| Daniel Borga |  | QA |  |  |  | QA |  |  |  |  |  |  | El RUC no se valida que tenga el formato numérico y longitud de 11 |  |  |
| Edwin. Cruz |  | QA |  |  |  | QA |  |  |  |  |  |  | No se muestran mensajes de advertencia cunado el RUC no cumple el formato valido |  |  |
| Datos de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA | TIEMPO DE PRUEBA |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/05/2026 | 10 min |  |  | El RUC puede tener mas de 11 caracteres numéricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15/05/2026 | 10 min |  |  | EL RUC puede tener caracteres no numéricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17/05/2026 | 8 min |  |  | No se muestran mensajes de advertencia si el RUC no cumple el formato valido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados de la Inspección |  |  |  |  | Conforme |  |  |  |  | X | No conforme |  |  |  |  |
| Lista de defectos a corregir o mejoras a realizar |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  |  |  |  | OBSERVACIONES |  |
| Colocar mensajes de advertencia si el RUC no cumple el formato numérico ni la longitud permitida |  |  |  |  | Daniel Borja |  |  |  | 20705/2026 |  |  |  |  |  |  |
| Validar que el RUC cumpla con ser valor numérico y con longitud igual a 11 |  |  |  |  | Javier |  |  |  | 20/05/2026 |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones complementarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Adjuntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |