| Datos generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Eco Waste |  |
| Responsables del Proyecto | Edwin Cruz, Borja Daniel, Zumaeta Javier |  |
| Características específicas de la experiencia |  |  |
| Tema de la lección aprendida | Planteo de demasioados requerimientos funcionales |  |
| Plan, programa o proyecto asociado | El proyecto consite en proponer y llevar a cabo una solución informática para una empresa constructora, en beneficio de vender su material sobrante y generar pequeños ingresos. METODOLOGIA CASCADA |  |
| Describa la situación o experiencia |  |  |
| Fue muy interesante aplicar metodología en cascada para los entregables que rodean al proyecto. Aprendimos en el camino la estructura que siguen los documentos en la construcción de un software. Asimismo, hubo dificultad en algunos entregables que partian de la correcta culminación de otros. Como es el caso de los requerimientos funcionales propuesto que por exagerar en su recopilación y documentación los demás entregables no fueron consistentes. Se aprendió que al principio es mejor definir pequeños criterios de usuarios e ir expandiendo o detallando poco a poco. |  |  |
| Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados |  |  |
| Tuvo un impacto negativo, al principio pues la saturación de muchos requerimientos funcionales y reglas de negocio definidos complicaron las demás entregas pues estas nuevas entregas necesitaban mas consistencia que por muchos requerimientos no se lograron detallar de manera mas precisa y clara. |  |  |
| ¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? |  | Retroalimentaciones constantes del supervisor (Docente) |
|  |  | Reformulacion de requerimientos funcionales para la solución |
|  |  | Reorganizacion del equipo, en tareas acorde a el tiempo y habilidades de cada uno |
| ¿Cuál fue la lección aprendida? |  |  |
| Reorganizar las ideas, y enfocarlas en aquellas que puedan ser alcanzables. Al contemplar muchas ideas se documento todo y no hubo una organcizacion en cuales son mas relevantes al principio y cuales pueden esperar. |  |  |
| ¿Cuál es su recomendación para obtener mejores resultados en un escenario similar? |  |  |
| Para obtener mejores resultados sobretodo en este tipo de entregables que dependen de otros para continuar es consensar en una o mas ideas consisas al inicio. En vez de explayarse en demasiadas ideas que a futuro solo causa saturación y sobrecarag de trabajo innecesario. |  |  |

| Datos generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Eco Waste |  |
| Responsables del Proyecto | Edwin Cruz, Borja Daniel, Zumaeta Javier |  |
| Características específicas de la experiencia |  |  |
| Tema de la lección aprendida | Metodologia SCRUM, nueva forma de organización |  |
| Plan, programa o proyecto asociado | El proyecto consite en proponer y llevar a cabo una solución informática para una empresa constructora, en beneficio de vender su material sobrante y generar pequeños ingresos. METODOLOGIA AGIL (SCRUM) |  |
| Describa la situación o experiencia |  |  |
| Plantear el producto backlog con la experiencia previa de cascada fue mucho mas fácil, segmentar entregables por sprint fue una solución a la saturación de ideas para la solución. Esta metodolia ayudo a ir de poco a más he ir mejorando en el proceso. Con respecto a los entregables a ahora segmentarse por sprint se pudieron detallar mejor cada funcionabilidad. |  |  |
| Describa el impacto positivo o negativo que generó la situación o experiencia frente a los resultados esperados |  |  |
| La emperiencia fue positiva pues esta metodología nos ayudo a enfocarnos en menos ideas y poder detallarlas mejor. Los entregables resultaron mas fáciles pues eran menos. |  |  |
| ¿Cómo y cuáles fueron las soluciones o acciones de mejora (si las hubo)? |  | Retroalimentaciones constantes del supervisor (Docente) |
|  |  | Asigancion de roles en el proyecto |
| ¿Cuál fue la lección aprendida? |  |  |
| La lección aprendida llego al cambiar de metodología, si bien es necesario detallar funcionabilidades de todo el proyecto poder segmentarlas en sprint cortos resulto eficiente. |  |  |
| ¿Cuál es su recomendación para obtener mejores resultados en un escenario similar? |  |  |
| La recoemndacion es consolidar pequeñas ideas que sean llevaderas es clave para proyectos que cambian constantemente pero que necesitan mostrar resultados aunqye sea pequeños |  |  |