| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Carlos Pérez | Javier López | Gerencia General | 01/05/2026 | Versión inicial del plan de gestión de adquisiciones |

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| EcoWaste — Plataforma de gestión de residuos de construcción | ECW |

ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Servicio: Hosting cloud y servidores para la plataforma web EcoWaste.

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR

1. Identificación de la necesidad: El líder técnico documenta los requerimientos de infraestructura (capacidad de procesamiento, memoria, almacenamiento, ancho de banda, ubicación geográfica de los servidores y nivel de servicio requerido).

2. Comparación de proveedores: Se elaborará un cuadro comparativo entre al menos tres proveedores cloud (AWS, Azure, DigitalOcean) evaluando precios, características técnicas, niveles de servicio (SLA) y soporte ofrecido.

3. Selección del proveedor: El líder técnico junto al gerente de proyecto seleccionan el proveedor que mejor cumpla con los criterios técnicos y económicos definidos.

4. Contratación: Se procede al registro de la cuenta empresarial, configuración del método de pago y firma de los términos de servicio del proveedor.

5. Configuración inicial: El equipo técnico configura los servidores, base de datos, dominio, certificado SSL y respaldos automáticos según las especificaciones del proyecto.

6. Administración continua: Monitoreo permanente del servicio, control mensual de consumo y facturación, y renovación anual según evaluación de desempeño.

Tipo de Adquisiciones

Tipo: Suscripción anual a servicio cloud (Software as a Service / Infrastructure as a Service).

Modalidad de pago: Precio fijo mensual con facturación recurrente. El costo puede variar según el consumo real de recursos (modelo pay-as-you-go aplicable a tráfico y almacenamiento adicional).

Duración del contrato: 12 meses, con renovación automática salvo notificación previa.

Cancelación: El servicio puede ser cancelado en cualquier momento sin penalidad, conservando el acceso hasta el final del período pagado.

Criterios de Selección

1. Disponibilidad del servicio (SLA): Mínimo 99.5% mensual garantizado por contrato.

2. Costo total anual: No debe superar los USD 2,000 incluyendo todos los recursos previstos.

3. Ubicación geográfica de los servidores: Preferentemente servidores en Sudamérica o Estados Unidos (región este) para minimizar latencia con usuarios peruanos.

4. Seguridad: Certificaciones reconocidas (ISO 27001, SOC 2), cifrado de datos en tránsito y en reposo, y respaldos automáticos.

5. Escalabilidad: Capacidad de escalar recursos de forma horizontal y vertical sin necesidad de migración.

6. Soporte técnico: Soporte 24/7 incluido o con costo razonable, en idioma español o inglés.

7. Cumplimiento normativo: Compatibilidad con la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú.

8. Reputación del proveedor: Antigüedad mínima de 5 años en el mercado y referencias verificables.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

Restricciones:

• El presupuesto anual asignado para hosting no debe exceder los USD 2,000.

• El proveedor seleccionado debe permitir facturación a empresas peruanas con emisión de comprobante válido para deducción tributaria.

• El contrato debe poder ser administrado en línea, sin requerir firma física de documentos.

• El servicio debe estar operativo antes del lanzamiento de la plataforma (31/10/2026).

Supuestos:

• Los proveedores cloud mantendrán sus precios estables durante el período del contrato.

• El consumo de recursos se mantendrá dentro de los rangos estimados para el primer año (hasta 100 usuarios concurrentes y 500 GB de almacenamiento).

• El proveedor seleccionado contará con disponibilidad inmediata del servicio tras la contratación.

• El equipo técnico de Unión Allied cuenta con el conocimiento necesario para administrar el servicio cloud contratado.

RIESGOS Y RESPUESTAS

Riesgo 1: Caída prolongada del servicio cloud que afecte la disponibilidad de la plataforma.

Respuesta: Selección de un proveedor con SLA del 99.5% mínimo garantizado por contrato. Configuración de respaldos automáticos diarios y plan de contingencia para restauración en menos de 4 horas.

Riesgo 2: Aumento inesperado de costos por consumo superior al estimado.

Respuesta: Configuración de alertas de consumo en el panel del proveedor con umbrales mensuales. Revisión mensual de la facturación por parte del líder técnico.

Riesgo 3: Pérdida o filtración de datos almacenados en la nube.

Respuesta: Activación de cifrado en tránsito (HTTPS/SSL) y en reposo. Verificación trimestral del estado de los respaldos. Selección de proveedor con certificaciones de seguridad reconocidas.

Riesgo 4: Incompatibilidad del proveedor con la normativa peruana de protección de datos.

Respuesta: Verificación previa del cumplimiento de la Ley N° 29733 y elección de regiones de servidores que respeten los requisitos legales del Perú.

Riesgo 5: Discontinuación del servicio por parte del proveedor.

Respuesta: Selección de proveedores consolidados (AWS, Azure) con baja probabilidad de discontinuación. Mantener documentación actualizada para facilitar una eventual migración.

MÉTRICAS

1. Disponibilidad mensual del servicio (uptime): Objetivo ≥ 99.5%. Se mide a partir del panel de control del proveedor.

2. Tiempo promedio de respuesta del servidor: Objetivo ≤ 500 ms. Se mide mediante herramientas de monitoreo (Pingdom, UptimeRobot).

3. Tiempo de resolución de incidentes: Objetivo ≤ 4 horas para incidentes críticos, ≤ 24 horas para incidentes menores.

4. Costo mensual real vs. costo presupuestado: Variación máxima permitida del 10%.

5. Frecuencia de respaldos exitosos: 100% (mínimo un respaldo diario sin fallos).

6. Tiempo de respuesta del soporte técnico: Objetivo ≤ 2 horas para solicitudes críticas.

7. Satisfacción del equipo técnico con el servicio: Evaluación trimestral mediante encuesta interna (escala 1-5, objetivo ≥ 4).